附件二

浙江省公路水运在建工程

监理企业信用评分细则

| 评价指标 |  |  | 规定分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业状况 （10分） | 人员状况 |  | 6 | 1、企业负责人、技术负责人（以部质监总站网上公布的岗位登记为准，下同）的职称、经历和监理资格满足交通部《公路水运工程监理企业资质管理规定》（以下简称“规定”）要求的，得2分，否则不得分。 2、持监理工程师证书的人数满足“规定”要求的，得2分，否则不得分。 3、工程系列高、中级职称的人数满足“规定”要求的，得2分，否则不得分。 |
|  | 监理业绩 |  | 4 | 企业的工程监理业绩（以部质监总站网上公布的为准）满足“规定”要求的，得4分，否则不得分。 |
|  | 企业资质 |  |  | 监理企业资质申报弄虚作假被通报或资质复查不合格的, 该监理企业当年的信用等级直接确定为D级。 |
| 二、 投标行为 （10分） | 有否提供虚假材料 |  | 6 | 1、投标活动中提供监理人员资格或经历虚假材料的，监理员、专业监理工程师、驻地监理工程师每人次分别扣0.5分、1分、2分；提供监理企业业绩虚假材料的，每份扣2分； 2、因提供虚假材料被有关部门通报的，见“奖惩记录”。 |
|  | 有否无故放弃投标或中标 |  | 2 | 1、投标活动中，无故放弃投标的，每次扣1分；无故放弃中标的，每次扣2分； 2、因无故放弃投标或中标被有关部门通报的，见“奖惩记录”。 |
|  | 是否配合有关部门的招标管理工作 |  | 2 | 投标活动中，有不配合招标人或有关监督部门的工作的，每次扣1分； |
| 三、 履约信誉 （80分） | （一） 组织 机构（24分） | 1、 人员到位与管理情况 | 18 | 监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，驻地监理工程师、专业监理工程师、监理员每发生1人次，分别扣2、1、0.5分；替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生1人次，分别再扣1、0.8、0.5分；替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生1人次，分别再扣2、1.5、1分；无职责分工或分工不明确的，扣1分；监理人员因人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；属监理企业违约的监理人员调换率（其计算方法见附件三）超过合同规定（应按年度分摊）的，每超过10％扣1分；有持假证的，每人次扣3分；未经批准兼职的，每人次扣1分；有冒名顶替的，每人次扣2分；在监理人员到位、出勤等问题上有虚假或欺骗行为的，每次扣5分。 |
|  |  | 2、 设施设备到位 | 3 | 1、汽车、汽艇等主要交通工具每缺1辆（艘）扣1分；主要试验检测仪器设备，每缺1件扣0.5分； 2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。 |
|  |  | 3、 驻地办建设与制度 | 3 | 1、驻地办无监理合同文件或合同文件不全的，扣1分； 2、驻地办组建情况未按规定报备的，扣1分； 3、质量责任制度、安全生产管理制度、廉政制度等主要制度未建立的，每项扣1分；其它制度不全的，每项扣0.5分。 |
|  | (二) 工作 行为 （38分） | 1、 一般工作情况 | 5 | 单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求或不合理的，工地会议不按时召开或工地会议无记录的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的，《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的，《监理规划》和《监理实施细则》不具有针对性、可操作性或编制不及时的，台帐不全的，资料分类不清晰、归档不及时、不完整或保管不好的，每有一项（次）扣0.5分。 |
|  |  | 2、 审批承包人质保体系、 开工报告 | 5 | 1、未审批承包人质量保证体系或质量负责人，或审批了的承包人质量保证体系、质量负责人不符合规范、合同要求的，每有一个施工合同扣1分；未审批质检员、试验人员条件的，扣1分；审批不全的，扣0.5分；未检查工地试验室或试验检测仪器设备配备不到位的，扣0.5分；未进行动态管理或管理不到位，导致质量保证体系再出现不符合合同要求情况的，扣1分。 2、签认了的开工报告，无质量、安全、环保措施，或措施不可行、不可靠的，每次扣0.5～1分；经签认的开工报告资料不全的，每次扣0.5～1分；由于驻地办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣1～2分。 |
|  |  | 3、 材料、工序（含工程实体）抽检情况 | 8 | 1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项每不足1％扣0.2分； 2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的，每不足一次扣0.5分； 3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣2～3分； 4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.5～1分； 5、填写不规范、签字不全或随意代签、台帐不全的，每次扣0.5分； 6、原始数据不全或无相关人员签认的，每次扣1～2分； 7、假数据、假资料每次扣2～3分； 8、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的，每次扣5分。 |
|  |  | 4、 旁站、巡视到位情况 | 6 | 1、旁站人员不到位，每次扣2分；旁站工作不到位，对存在的明显问题未发现或未作相应处理的，每次扣2分。 2、监理工程师巡视不到位，每次扣2分；巡视不到位，施工现场出现质量问题的，每次扣3分。 |
|  |  | 5、 计量支付与合同管理 | 5 | 1、资料不完整、签字不齐全尚可弥补的，每有一次扣0.5分；基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每有一次扣1分；未经授权随意代签的，监理员、专业监理工程师、驻地监理工程师每有一次分别扣0.5分、1分、2分；签字造假的，每次扣2分；签认超过规定时限的，第一次扣0.5分，第二次扣1分，第三次扣2分，以后每递增一次扣分值递增1分；已签认的工程数量或工程费用存在明显错误的，每次扣1分；经查实，签认的计量支付报表中有虚假材料的，每次扣3分。 2、未按合同规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣2分；对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每有一次扣2分； |
|  |  | 6、 监理指令 | 7 | 对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣1分；对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；对整改结果未作现场检查并签认的，每次扣0.5分；已按监理指令要求整改但书面资料不闭合的，每次扣0.5分； |
|  |  | 7、 对举报和投诉的查处 | 2 | 对驻地办接到的和上级有关部门批转的举报和投诉，查处不善、不及时或不彻底的，每次扣1分。 |
|  | （三） 工作 实绩 （10分） | １、 工程质量控制 |  | 1、经交工验收，受监工程中，有一个施工合同段的工程质量等级不合格的，其信用等级直接确定为D级。 2、因监理工作失职发生质量事故，被有关部门查处的，见“奖惩记录”。 |
|  |  | 2、 工程进度控制 | 2 | 由于驻地办原因，导致受监工程进度滞后，实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的，扣0.5分；在计划进度控制曲线下限以外的，扣1分;工程实际施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，扣2分。 |
|  |  | 3、 安全监理合同执行情况 | 4 | 1、因监理工作失职发生安全事故，造成人员死亡2人及以下的，每人扣2分；发生重大（死亡3～29人）、特大（死亡30人及以上）安全事故的，直接确定为D级。 2、因监理工作失职发生安全事故，被有关部门查处的，见“奖惩记录”。 |
|  |  | 4、 廉政合同执行情况 | 4 | 1、经查实，监理人员有吃拿卡要行为的，每人次扣2分； 2、监理人员有吃拿卡要或行贿受贿行为，被有关部门查处的，见“奖惩记录”。 |
|  | （四） 奖惩记录（8分） | 1、 劳动立功竞赛★ | 3 | 在我省按省厅要求开展的劳动立功竞赛活动中，得到一次优胜的，得1分；得到二次优胜的，得2分；得到三次优胜的，得3分；最多得3分。 |
|  |  | 2、 处罚 | 5 | 不良行为包括：投标活动中的围标、串标，提供虚假证明材料，监理业务违法转包、违规分包，吃拿卡要、行贿受贿，将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认，与业主、承包人或第三方串通损害另一方利益，监理服务态度不端正，及监理工作不规范、不负责任等。 1、经查实，在投标活动中有围标、串标行为被有关部门通报的，直接确定为D级；因提供了虚假材料、无故放弃投标或中标，被有关部门通报的，每有一次，其信用等级降低一级，直至D级； 2、经查实，违法转包的，直接确定为D级；违规分包的，每有一次，其信用等级降低一级，直至D级； 3、因监理工作失职发生质量、安全事故，或监理人员有吃拿卡要、行贿受贿行为，或投标活动中提供了虚假证明材料，被建设单位或县（市、区）交通主管部门查实或通报的，每次扣2分；被质监部门行政处罚的，每有一次简易程序、一般程序分别扣2分、3分；被市级及以上交通主管部门或有关主管部门通报的，每有一次，其信用等级降低一级，直至D级。 4、监理过程中，将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认及其它不良行为，被建设单位或县（市、区）交通主管部门查实或通报的，每次扣1分；被质监部门行政处罚的，每有一次简易程序、一般程序分别扣1分、2分；被市级及以上交通主管部门或有关主管部门通报的，每有一次，其信用等级降低一级，直至D级。 |

注：

1、建设单位是指项目业主、指挥部、代建商。

2、扣分项最多扣至该项规定分值，加分项（标有“★”的指标）最多加至该项规定分值。

3、原则上一事不能多罚，同一事件取扣分值大的评价指标扣分。

4、建设单位复评及主管部门审查工作应以有关部门印发的各类文件、通知书、决定书、鉴定书等相关书面材料为依据。对现场检查中发现的问题，应以驻地办确认（当事人签认、驻地办负责人签字或驻地办盖章）的现场笔录、询问笔录等有关书面材料为依据。