陕交发〔2006〕454号

陕西省交通厅

关于印发《陕西省高速公路建设项目施工

监理单位信用评价管理办法》的通知

各设区市、杨凌示范区交通局，厅直有关单位：

为加强我省公路建设市场的监督管理，维护公路建设市场秩序，促进公路建设市场健康发展，省厅于2006年2月印发了《陕西省高速公路建设项目施工、监理单位信用评价管理办法（试行）》。经过全省高速公路建设项目半年多的试行，基本建立了完善的信用考核评价制度，有效规范了从业单位的从业行为，提高了合同履约信誉。为进一步做好信用考核评价工作，结合各项目法人和从业单位建议，对办法进行了补充和修订，经厅加快公路建设领导小组审定，现正式予以印发施行，原办法同时废止。请严格遵照执行。

各市交通局、省公路局及厅属行业管理单位可参照本办法制订路网建设、农村公路、养护工程、汽车站场工程、水运工程等从业单位信用评价管理办法。

二○○六年十月十八日

主题词：公路  建设  管理  办法  通知

抄送：各重点公路建设项目管理单位

陕西省交通厅办公室            2006年10月18日印发

共印50份

陕西省高速公路建设项目

施工、监理单位信用评价管理办法

一  总   则

第一条 为加强全省公路建设市场监督管理，促进公路建设市场健康发展，根据国务院《建设工程质量管理条例》和交通部《公路建设市场管理办法》，特制定本办法。

第二条 本办法所称施工、监理单位是指在陕西省境内从事高速公路建设活动的具有独立法人资质的施工、监理企业（以下简称从业单位）。

第三条 本办法所称信用评价管理是指省人民政府交通主管部门对全省高速公路建设活动中从业单位的从业行为进行考核评价，建立信用档案，并定期发布的管理制度。

信用评价期限自从业单位进场之日起，至合同段交工验收时结束。

第四条 全省高速公路从业单位信用评价管理工作实行统一领导、分级负责。

省交通厅负责全省高速公路建设市场从业单位信用评价的动态管理工作，包括建立信用档案，发布信用评价等级信息和对有劣迹的从业单位列入“黑名单”进行通报。

厅质监站负责汇总各项目法人上报的考核意见，并提出审核意见上报省交通厅。

各高速公路建设项目法人(或管理机构)，负责其项目从业单位信用评价的基础考核工作。

二  信用评价

第五条 从业单位信用档案包括确定信用等级、建立“黑名单”两部分内容。

从业单位信用等级分为一级（优良）、二级（一般）、三级（相对后进）三个等级，按照施工、监理单位分别进行考核评价，其中施工单位按照所承担的工程类型，分为路基桥隧、路面两类。

第六条 从业单位信用等级名额由省交通厅根据各项目建设规模、质量管理状况和同期从业单位数量确定，原则上一级（优良）按照同期从业单位总量的20％、二级（一般）70%、三级（相对后进）10%比例进行控制。

第七条 各项目法人，应于每年3月10日和9月10日前将本建设项目信用考核评价结果上报省交通厅，同时抄送厅质监站（附件一），考核评价结果按名次排列。

第八条 项目法人要结合工程特点制定相应的考核实施办法。对施工单位重点考核履约情况、质量管理、工程进度、廉政建设和安全生产等；对监理单位重点考核履约情况、监理工作、质量进度、廉政建设和安全生产（考核打分标准见附件二）。

项目法人在考核打分的基础上，按以下要求计算各合同段从业单位信用得分。

从业单位项目考核信用得分Fx＝考核打分f×名次系数K

名次系数ｋ＝1－（名次-1）×相邻名次差值δ

相邻名次差值：

路基桥隧施工单位δ＝0.3÷（合同段数量n－1）

路面施工单位δ＝0.1÷（合同段数量n－1）

监理单位δ＝0.2÷（合同段数量n－1）

第九条 项目法人对本建设项目从业单位的信用评价工作应做到公平、公正、公开，并对上报的初步考核评价结果在建设项目范围内各合同段公示7天，接受监督。

第十条 厅质监站根据质量监督检查情况对各项目法人报送的信用考评结果进行审核，对从业单位信用评价结果具有质量否决权，并在各项目法人报送的合同段信用考核得分的基础上按以下方式计算确定从业单位的信用得分。

从业单位信用得分F＝Fx×Ｊ+S

J项目考核均衡系数:Ｊ＝P1/P2

其中：P1为各项目信用平均分的平均值，P2为项目信用平均分。

S业绩数量分：承担的合同段中每有一个在全省合同段得分排序50%以前的加分1分，

当某个从业单位在多个项目（合同段）从业时，信用得分按其经J修正后的各合同段得分的平均值加承担合同段业绩数量分。

第十一条 省交通厅根据日常管理情况和从业单位信用考核得分、厅质监站审查意见，一般在排名前25％范围内按总数20%审定一级（优良）信用等级从业单位。在排名后15％范围内按总数10%审定三级（相对后进）信用等级从业单位。

第十二条 对于拟评为一级（优良）信用等级的从业单位，在考核期内必须同时具备以下条件：

1、未发生严重工程质量问题。

2、未发生安全责任死亡事故。

3、未发生经有关部门认定的廉政案件。

4、监理单位高级驻地未更换，其他人员更换率小于3０％。

第十三条 从业单位具有下列行为之一，将被省交通厅列入“黑名单”：

1、发生直接经济损失150万元以上工程质量事故，或因工程质量问题造成恶劣影响的。

2、发生一次死亡3人以上（包括3人）安全责任事故，或考核期内发生两次以上安全责任死亡事故的。

3、由于自身管理等原因造成进度严重滞后，或合同工期拖延3个月以上的。

4、监理单位进场后经项目法人核准的专业监理工程师及以上人员更换率累计超过60％，或因工作失职造成重大工程质量事故，以及因工程质量问题造成恶劣影响的。

5、与被追究法律责任的廉政案件有关联责任的。

6、考核期内被项目法人（项目管理机构）全线通报批评三次以上（包括三次）的。

7、其他严重违反有关法律、法规和规章的。

第十四条 “黑名单”制度主要通过项目法人报告、厅质监站检查、省交通厅监督管理、信访、监察部门举报调查处理等环节落实。对信用较差但尚未达到列入“黑名单”程度的，可直接列入“相对后进”信用等级。

项目法人应负责任的上报建议列入“黑名单”或“相对后进”信用等级的从业单位。经核查后直接列入“黑名单”或“相对后进”信用等级（不结合在其他项目的表现），其数量不占规定比例。

未经项目法人上报列入“黑名单”的从业单位，经省交通厅质监站检查、省交通厅监督管理、各类投诉举报查证且应予以处罚的，可由省交通厅直接列入“黑名单”，其所在建设项目的负责人和相关人员不得参加当年先进评比。

三  信息发布与奖惩

第十五条 省交通厅根据检查、举报调查、厅质监站审核意见等情况对从业单位信用得分进行审查，确定考核期内从业单位的信用等级，并于每年4月上旬和10月上旬前统一发布。

第十六条 高速公路建设从业单位信用考核结果将通过省交通厅正式文件、陕西省交通厅网站、陕西交通报进行公布，同时上报交通部。

第十七条 信用评价结果自公布之日起到下一次公布之日止（一般为半年）有效。从业单位在全省高速公路及国省道二级以上（包括二级和国省道上的独立大桥、隧道）公路工程建设项目招投标时，按照信用评价结果确定的信用等级分别予以加分和扣分。

一级（优良）信用等级的从业单位，资格审查评分时另加5分信用奖励分，采用其他审查方法时同等条件优先通过；评标时在所有评分最终得分基础上另外增加信用奖励分。

二级（一般）信用等级的从业单位，在全省公路工程建设项目招投标时，不增加也不扣减信用分。

三级（相对后进）信用等级的从业单位在全省公路工程建设项目招投标时，在所有评分最终得分基础上另外扣减信用分。

加分和扣分具体分值：一级（优良）信用等级的施工单位加0.1－0.3分,监理单位加1－3分；三级（相对后进）信用等级的施工单位扣减0.5－1分，监理单位扣减加1－3分。具体加（减）分值由项目法人在上述规定范围内确定。

第十八条  项目法人应在招标文件中说明本招标项目采用信用评价加减分的依据，明确加减分值，具体加减分程序、方法等均应在招投标文件中明示。

第十九条  初次进入陕西省公路工程建设市场，且无信用评价等级的从业单位，按二级（一般）信用等级从业单位对待。

第二十条 对于进入“黑名单”的从业单位，视情节轻重给予1至3年不得进入陕西省公路建设市场的处罚。

四  附  则

第二十一条  本办法由省交通厅负责解释。本办法自发布之日起施行，原办法同时废止。

附件1：

建设项目施工（监理）单位信用评价考核结果报表

建设项目名称：

工 程  类 别：                    填报时间：

| 从业单位 全称 | 合同 编号 | 合同 金额 | 项目经理、总工（或高级驻地） | 考核 分数 | 信用 得分 | 信用 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目法人单位（盖章）       项目负责人（签字）：

注：工程类别按路基桥隧、路面工程、分别填写

附件2:

从业单位信用考核内容

| 施工从业单位基本考核内容 |  | 规定分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员、设备履约情况 | 1、主要人员到位、更换情况 | 10 | 20 | 考核期内更换经理、总工每人次扣3分，更换合同文件中列明的其他岗位人员每人次扣1扣完为止 |
|  | 2、主要施工机械设备及试验仪器到位情况 | 10 |  | 到位机械设备及试验仪器的数量、性能满足工程需要的程度8分，满足投标文件2分 |
| 质 量 管 理 | 1、质量管理、质量责任制度建立执行情况 | 2 | 40 | 较好1.5~2 一般1~1.5 较差0～1 |
|  | 2、工程内业资料 | 3 |  | 从检查项目、频率、正确性、签认、分类管理等方面。较好2～3一般1～2较差0～1 |
|  | 3、施工工艺、外观质量 | 10 |  | 好9～10较好6～9一般3～6较差0～3 |
|  | 4、原材料及工程实体 抽查合格率 | 25 |  | 合格率100％为满分，75％以下为0分，中间内差 |
| 进度 管理 | 1、形象进度 | 20 | 40 | 完成计划的100％及以上为满分，70％以下为0分，中间内差 |
|  | 2、投资完成情况 | 20 |  |  |
| 廉 政 建 设 | 1、制度建设 | 制度不健全扣1～3分，一般不廉洁事件每人次扣5分，追究刑事责任的进入黑名单 |  |  |
|  | 2、是否发生经有关部门认定的不廉政事（案）件 |  |  |  |
| 安 全 生 产 | 1、制度、措施及落实情况 | 制度不健全扣1～3分；措施不到位，每处隐患扣1～2分；发生安全责任事故，重伤每人次扣3，造成亡扣10分 |  |  |
|  | 2、是否发生安全事故 |  |  |  |
| 其 它 | 被建设单位全线通报批评或向其上级发函督促 | 每次扣1～3分 |  |  |
|  | 分包、转包、拖欠民工工资、文明工地建设等其他方面情况 | 可对1～2家从业单位另加1～5分，对1～2家从业单位另减1～5分，但应对加减分原因进行说明 |  |  |

注:1、前三项采用百分制，后三项在前三项得分的基础上加减，每项不超过10分；

2、首次信用考核期为进场到第一次考核，以后的信用考核期指两次考核之间的时间。

| 监理从业单位基本考核内容 |  | 规定分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员、设备履约情况 | 1、人员履约情况 | 20 | 25 | 进场核定的人员，每更换1人次：高级驻地扣5分，其他每人次扣2分；持证与岗位要求不符，每人次扣1分；持假证每人次扣3分 |
|  | 2、主要试验仪器设备到位情况 | 5 |  | 每缺1件扣1分 |
| 监 理 工 作 | 1、监理工作程序和质量责任制建立落实情况 | 5 | 35 | 较好3～5分，一般2～3分， 较差<2分 |
|  | 2、独立抽检情况 | 10 |  | ≥20%得10分≤10%得0分，中间内差 |
|  | 3、关键工序旁站、现场巡查并及时发现问题、纠正问题情况 | 10 |  | 需旁站时未旁站或应发现的问题未发现，一般每次扣1～2；严重问题每次扣5分 |
|  | 4、及时对施工自检审查签署意见 | 5 |  | 及时性3分，意见明确2 |
|  | 5、合同管理、计量支付 | 5 |  | 各2.5分 |
| 质 量 进 度 | １、施工工艺及外观质量 | 10 | 40 | 较好3～5一般2～3较差<2分 |
|  | ２、材料及工程实体抽查合格率 | 20 |  | 合格率100％为满分，70％以下为0分，中间内差 |
|  | 3、工程进度 | 10 |  | 完成100％为满分，70％以下为0分，中间内差 |
| 廉 政 建 设 | 1、制度建设 | 制度不健全扣3～5分，一般不廉洁事件每人次扣5分，追究刑事责任的进入黑名单 |  |  |
|  | 2、是否发生经有关部门查处认定的不廉政事（案）件 |  |  |  |
| 安 全 生 产 | 1、制度、措施及落实情况 | 制度不健全扣2～3分；重伤每人次扣5，亡人扣10分 |  |  |
|  | 2、是否发生安全事故 |  |  |  |
| 其 它 | 项目法人认为需要考虑的因素 | 可对1～2家从业单位另加1～5分，对1～2家从业单位另减1～5分，但应对加减分原因进行说明 |  |  |

注:1、前三项采用百分制，后三项在前三项得分的基础上加减，每项不超过10分；